План

Работ по ремонту конструктивных элементов МКД в 2014 г.

| Адрес МКД | Ремонт кровли | Ремонт оголовков | Ремонт штукатурки | Ремонт стяжки пола/порожков | Утепление | Ремонт водостоков | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Объём м2 | дата | Кол-во | дата | объём | дата | объём | дата | Подвалов и чердаков | лестничных клеток | м/шт | дата |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | дата | дата |  |  |  |
| Дзержинского,132 | - | - | - | - | 9.57 | 11.14 | - | - | - | - | - | - | вып |
| Зоотехнический,11 |  |  |  |  | 118 | 09.14 | 22.5 | 09.14 | - | - | - | - | вып |
| Ленина, 318/3 | 146 | 08.14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | вып |
| Ломоносова,32 | 61 | 08.14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | вып |
| О.Революции, 37 | 22 | 0.8.14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | вып |
| О. Революции 49 | 84 | 09.14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | вып |